4주차 공식 산출물

RAG용 Vector DB 구축 및
Graph DB 도입 검토 결과서

사전학습 임베딩 모델 적용 · pgvector 구축 · 검색 평가 · 운영 파이프라인

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 정수기 구독 고객 케어 및 A/S 업무 지원 시스템 |
| 작성자 | 이동윤 (AI·RAG 담당) |
| 작성일 | 2026-08-06 |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 검증 상태 | ISOLATED_VERIFIED / LATENCY_BASELINE_MEASURED / TEAM_DB·13TH_CASE PENDING |

제출 범위 직접 학습이나 파인튜닝 결과서가 아니다. 사전학습 BAAI/bge-m3의 고정 Revision 적용, 개인 격리 PostgreSQL/pgvector 적재·검색 이력, Graph DB 미도입 결정과 향후 논리 설계를 기록한다.

핵심 결과

| 구분 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 임베딩 | BAAI/bge-m3 · 1024차원 · L2 정규화 | 적용 완료 |
| Vector DB | PostgreSQL 16.14 · pgvector 0.8.6 · Cosine Exact Search | 격리 DB 검증 |
| 적재 범위 | 제품 1종 · D세대 · 공식 문서 1개 · 승인 청크 7개 | 제한 범위 |
| 검색 평가 | 12/12 PASS = 실제 Query 7 + 정책 차단 5 | 격리 DB 이력 |
| 검색 품질 | Recall@5 1.0 · MRR 0.8857 · 금지 Hit 0 | 일반화 금지 |
| 응답 속도 | Cold p50 13,024.1ms · Warm p50 237.8ms / p95 270.4ms | 격리 단일 사용자 기준선 |
| Graph DB | 물리 구축하지 않음 | 관계형 DB로 충분 |

1. 목적과 적용 범위

본 산출물은 RAG 검색에 필요한 임베딩 생성, 벡터 적재, 메타데이터 필터, 검색 검증과 운영 절차를 재현 가능한 근거에 연결한다. Graph DB는 구축 결과를 가장하지 않고, 현재 미도입 사유와 향후 도입 시 사용할 논리 노드·엣지 구조를 분리해 기록한다.

1.1 직접 학습과 사전학습 모델 적용의 구분

직접 학습·파인튜닝: 수행하지 않음

적용 방식: 공개 사전학습 임베딩 모델의 고정 Revision을 로드하여 문서 청크와 질의를 벡터화

저장소 정책: 모델 Weight를 Git에 Commit하지 않고 Cache와 Revision 고정으로 재현

금지 표현: '직접 학습한 bge-m3', '파인튜닝 완료', '전체 제품 정확도 100%', '환각 0%'

1.2 현재 완료와 미완료 경계

| 항목 | 상태 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| 개인 격리 pgvector | 완료 | 2026-07-30, 12 Case PASS |
| 팀 공용 DB 재검증 | 대기 | Backend Migration·최소 권한 DSN·승인 청크 UPSERT 필요 |
| 13번째 문서 정책 Case | 대기 | Data Owner 원천·차단 사유·기대 경로 승인 필요 |
| 검색 응답속도 Benchmark | 간이 완료 | 개인 55432 · Cold 3회 · Warm 30회 · 팀 DB E2E 별도 |
| Backend 저장·Evidence E2E | 대기 | AI 검색 결과 저장·공개 DTO 조립 검증 필요 |

2. 도입 목적과 전체 구조

고객 표현과 매뉴얼 용어가 정확히 일치하지 않는 상황에서 공식 검증 근거를 의미 유사도로 검색하고, 제품·세대·문서 정책을 SQL과 Runtime에서 이중 검증하는 것이 Vector DB 도입 목적이다.

[사전 Batch] 공식 문서 → 승인 청크 → bge-m3 문서 임베딩 → pgvector UPSERT → Manifest [온라인] 고객 질의 → 안전 사전 판정 → bge-m3 질의 임베딩 → pgvector 검색 → Metadata·Manifest 후검증 → 근거 반환 또는 상담 전환

현재 Runtime LangGraph Stage를 사용하는 결정론적 단일 RAG Workflow다. 다중 Agent, 외부 LLM 생성, Hybrid Search, Reranking은 아직 구현 완료 상태가 아니다.

3. 사전학습 임베딩 모델 적용 결과

| 항목 | 적용 값 |
| --- | --- |
| 모델 | BAAI/bge-m3 |
| 유형 | 사전학습 Text Embedding Model |
| Revision | 5617a9f61b028005a4858fdac845db406aefb181 |
| Framework | SentenceTransformers 5.5.1 · Torch 2.13.0+cpu |
| Python / OS | Python 3.13.13 · Windows 11 AMD64 |
| GPU | 미사용 · torch.cuda.is_available() = False |
| 출력 | 1024차원 · L2 Normalize |
| 모델 보관 | Git 미포함 · Hugging Face Cache 사용 · Revision 고정 |

3.1 입력 전처리와 저장 원칙

임베딩 대상은 각 승인 청크의 chunk_text이며, 제품 코드·세대·페이지·검증 상태·허용 행동은 벡터에 합치지 않고 Metadata로 저장한다.

문서와 질의는 동일한 모델 Revision과 1024차원 규격을 사용한다.

scope_role=mvp이고 verification_status=TEXT_AND_VISUAL_VERIFIED인 청크만 정식 인덱싱한다.

고객 원문은 구조화 로그에 그대로 남기지 않는다.

3.2 재다운로드·Cache·Revision 고정

모델 파일 자체는 저장소에 포함하지 않는다. 최초 실행 환경에서 지정 Revision을 다운로드하여 Cache하고, 이후 인덱싱과 질의 Runtime 모두 동일 Revision을 요구한다. Revision이 없거나 Manifest와 다르면 실제 pgvector Runtime을 시작하지 않는다.

$env:AI_EMBEDDING_REVISION='5617a9f61b028005a4858fdac845db406aefb181' .\ai\.venv\Scripts\python.exe -m ai.scripts.build_vector_index

3.3 선정 근거의 해석 제한

주의 BGE-M3는 다국어 의미 임베딩과 로컬 실행, pgvector 적용 요구에 맞는 MVP 기준선이다. 후보 모델 비교를 완료하지 않았으므로 최적 모델이나 정확도 우위를 주장하지 않는다.

4. Vector DB 구축 결과

| 항목 | 구축 값 |
| --- | --- |
| DBMS | PostgreSQL 16.14 |
| Extension | pgvector 0.8.6 |
| Table | ai_rag_chunks |
| Vector Column | embedding vector(1024) NOT NULL |
| 거리 / 점수 | Cosine distance <=> · similarity = 1 - distance |
| 검색 | Exact Search |
| Top-K / Threshold | 5 / 0.4 |
| 적재 | 승인 청크 7개 · chunk_id 기준 UPSERT |
| Index Version | 1.0.0 |

4.1 물리 스키마

| 필드 그룹 | 컬럼 |
| --- | --- |
| 식별 | chunk_id (PK), document_id, document_title, document_version |
| 범위 | manual_model, model_code, product_generation |
| 본문·벡터 | content, embedding vector(1024) |
| 출처 | page, official_url, source_hash CHAR(64) |
| 정책 | verification_status, allowed_use, safe_actions JSONB |
| 확장 Metadata | metadata JSONB |
| 감사 | created_at, updated_at |
| 제약 | source_hash 64자리 Hex · vector_dims(embedding)=1024 |

4.2 검색 전 필터와 검색 후 검증

| 단계 | 정책 |
| --- | --- |
| SQL 사전 필터 | model_code, product_generation, official_verified, allowed_use=true |
| 유사도 | score >= 0.4, 내림차순, 동점이면 chunk_id |
| Runtime 후검증 | 제품·세대·문서 정책과 Manifest Revision·Hash 재검증 |
| 근거 없음 | HTTP 200 FALLBACK · PENDING_CONSULTATION · 빈 Evidence |
| 구성 실패 | Vector Store 미설정은 HTTP 503 · retryable=false |

5. 인덱싱·검색·운영 파이프라인

5.1 사전 인덱싱 Batch

| 단계 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 승인 JSONL에서 ChunkLoader가 필수 필드와 사용 허용 여부를 검증한다. |
| 2 | BgeM3EmbeddingClient가 chunk_text를 1024차원 L2 정규화 벡터로 변환한다. |
| 3 | PgVectorStore가 chunk_id 기준 UPSERT를 실행한다. |
| 4 | 저장 행 수가 승인 청크 수와 일치하는지 확인한다. |
| 5 | 모델 Revision, Index Version, Chunk Set Hash, 원문 Source Hash를 Manifest에 기록한다. |

5.2 온라인 검색

| 단계 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 제품·세대·공식 검증·허용 사용 정책을 확인한다. |
| 2 | 고객 질의를 문서와 동일한 BGE-M3 Revision으로 임베딩한다. |
| 3 | pgvector에서 Cosine Exact Search를 수행한다. |
| 4 | SQL에서 제거된 후보와 Runtime에서 제거된 후보를 정책 근거로 분리한다. |
| 5 | 근거가 없으면 임의 자가조치를 만들지 않고 상담 전환 상태를 반환한다. |

5.3 갱신·재적재

원문 변경 → 사람 검증 → 승인 청크 재생성 → Source Hash·Chunk Set Hash 변경 확인

동일 chunk_id는 UPSERT로 본문·벡터·Metadata·updated_at 갱신

적재 후 저장 행 수·Dimension·Revision·Hash·중복 여부 재검증

팀 DB에서는 AI 스크립트가 CREATE EXTENSION이나 CREATE TABLE을 실행하지 않고 Backend Migration을 따른다.

5.4 삭제

현재 상태 운영 승인 청크의 자동 삭제·Prune 경로는 구현되지 않았다. 현재 구현 완료 범위는 chunk_id 기준 UPSERT와 격리 DB 전체 초기화뿐이다.

제출 이후 구현할 삭제 파이프라인은 다음과 같이 제한한다.

| 단계 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 1 | Data Owner가 삭제·사용 중지 사유와 대상 chunk_id를 승인한다. |
| 2 | 승인 Dataset과 DB의 차이를 계산해 stale chunk_id 목록을 생성한다. |
| 3 | Transaction 안에서 대상 행만 삭제하거나 allowed_use=false로 비활성화한다. |
| 4 | 행 수, 중복, Chunk Set Hash, 검색 회귀 평가를 다시 수행한다. |
| 5 | 삭제 결과와 승인자를 감사 로그에 남기며, 팀 DB Schema 변경은 Backend가 담당한다. |

6. 검색 정확도 및 응답 속도 검증

6.1 평가 Dataset

| 유형 | Case | 실행 의미 |
| --- | --- | --- |
| 양성 | 7 | 실제 PGVECTOR_QUERY · 각 승인 청크 기대값 |
| 정책 차단 | 5 | 지원 범위·미검증 Source 검색 전 차단 |
| 합계 | 12 | 제품 1종·D세대·공식 문서 1개·승인 청크 7개 |

6.2 격리 pgvector 평가 결과

| 지표 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 12/12 | 실제 Query 7 + 정책 차단 5 |
| Recall@5 | 1.0 | 양성 7건의 기대 청크가 Top-5에 포함 |
| MRR | 0.8857 | 양성 7건 평균 |
| 금지 Hit | 0 | 현재 평가셋의 금지 모델·문서 |
| 누수 Case | 5위 / MRR 0.2 | 평균값에 가려지는 최약 검색 순위 |
| Fixture Rollback | PASS | 검증 후 부적격 Fixture 잔존 0 |

해석 제한 승인 청크가 7개인데 Top-K로 5개를 반환하므로 Recall@5 1.0은 강한 일반화 증거가 아니다. 누수 기대 청크는 5위였으며, 전체 제품 정확도 100%로 표현하지 않는다.

6.3 응답 속도 검증 결과

| 항목 | 현재 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 측정 환경 | 개인 PC · 127.0.0.1:55432 · CPU · 동시성 1 | 격리 DB 기준선 |
| Cold 검색 전체 | 평균 13,585.6ms · p50 13,024.1ms · p95 14,625.0ms | 독립 프로세스 3회 |
| Warm 질의 임베딩 | 평균 202.6ms · p50 204.5ms · p95 234.0ms | 모델 예열 후 30회 |
| Warm pgvector 검색 | 평균 34.1ms · p50 32.9ms · p95 41.3ms | 매 검색 DB 연결 포함 |
| Warm 검색 전체 | 평균 236.7ms · p50 237.8ms · p95 270.4ms | 임베딩+Exact Search |
| 요청 결과 | 33/33 근거 반환 · 실패 0 | Cold 3 + Warm 30 |

위 값은 Python 3.13.13, BAAI/bge-m3 CPU 실행, 승인 청크 7개, Cosine Exact Search 조건의 개인 격리 단일 사용자 기준선이다. 현재 PgVectorStore 구현처럼 검색마다 새 psycopg 연결을 여는 비용을 포함한다. FastAPI HTTP, Backend E2E, 팀 DB 네트워크, 동시 부하와 운영 데이터 규모는 포함하지 않았으므로 운영 응답속도 검증 완료로 확대 해석하지 않는다.

해석 Warm 전체 p95 270.4ms는 현재 MVP 검색 단계의 참고 기준선이다. Cold p50 13.0초는 CPU에서 모델을 새 프로세스마다 적재한 영향이 대부분이므로 운영에서는 모델 선적재·상주를 전제로 별도 검증해야 한다.

6.4 13번째 문서 정책 차단 Case

미완료 Gate 제품 코드는 일치하지만 문서 정책상 allowed_use=false인 자료를 실제 후보로 넣고 차단하는 13번째 Case는 아직 공식 Dataset과 결과 Manifest에 포함되지 않았다. 현재 12/12를 13/13으로 표기하지 않는다.

7. Hash·Revision·재현성

| 대상 | 값 |
| --- | --- |
| Embedding Revision | 5617a9f61b028005a4858fdac845db406aefb181 |
| Dataset File SHA-256 | 6E9F202F902F965B0C6875D8FCDF26333651E680019CC8B34416E8A444A12E4F |
| Chunk File SHA-256 | 73C8E9C66B87D0B5A115D75DD1A2A81F4142A5CB581F7F8CC85DF9072E98F0DB |
| Canonical Chunk Set | 175065B3A487D73FF5B06F359B018CEA416719C88684EDA58C33C996107C9958 |
| Document Source SHA-256 | 0C6B94AF53F23211F5FE542CB7712109E4A769A6F42ED758DA7792FC62E44B2C |
| Index Version | 1.0.0 |

7.1 evaluated_contract_sha256 점검

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Dataset 저장값 | EFE99197B3DE5CC9076BC2BF39BAF46136CE2A669D7899CBA67D74F8CA04BE79 |
| 독립 재계산 후보 | 37D3CFB9E5C929EB457CE759A8CDC1BF6D6E60000BA142065873CB8848CD4690 |
| 재계산 규칙 | ai_execution을 제외한 계약 본문을 UTF-8, 키 정렬, 공백 없는 JSON으로 직렬화 |
| 판정 | MISMATCH · Data Owner와 Canonical 규칙 확정 후 Dataset 갱신 필요 |

계약 내부에 자기 Hash가 포함되므로 ai_execution을 제외한 불변 계약 본문을 재계산 대상으로 삼는 후보 규칙을 사용했다. 이 규칙은 아직 팀 공통 SSOT로 승인되지 않았으므로 저장값을 임의 변경하지 않았다.

7.2 공식 기준선 상태

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 상태 | CANDIDATE_REQUIRES_TEAM_DB_RERUN_AND_COMMIT |
| 공식 기준선 생성 | 2026-08-04T15:18:29+09:00 |
| 기준선 Source Commit | a282b594e7d289b479485983a97cff3f58d5be46 |
| Working Tree | committed=false |
| 격리 DB 검증 | 2026-07-30 · PostgreSQL 16.14 · pgvector 0.8.6 |

8. Graph DB 도입 검토

8.1 도입 목적

Graph DB는 제품·문서·청크·증상·안전 행동 간 다단계 관계 탐색, 부품 호환성과 증상 연쇄 설명 같은 요구가 커질 때 검토할 수 있다. 현재 MVP에서는 이 요구가 실제 운영 부하나 복잡한 탐색으로 확인되지 않았다.

8.2 도입 검토용 논리 노드·엣지

| 노드 | 주요 속성 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| ProductModel | model_code, generation | 제품·세대 식별 |
| Manual | document_id, version, source_hash | 공식 문서 Provenance |
| Chunk | chunk_id, page_refs, verification_status | RAG 검색 근거 |
| Symptom | symptom_code, category | 증상 분류 |
| SafeAction | action_code, instruction | 허용 점검 행동 |

| 시작 노드 | 엣지 | 도착 노드 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProductModel | HAS_MANUAL | Manual | 제품별 공식 문서 |
| Manual | HAS_CHUNK | Chunk | 문서 내 근거 청크 |
| Chunk | COVERS | Symptom | 청크가 다루는 증상 |
| Chunk | ALLOWS | SafeAction | 근거가 허용하는 안전 행동 |
| Symptom | RELATED_TO | Symptom | 향후 증상 연쇄 탐색 |

중요 위 노드·엣지는 도입 검토용 논리 설계이며 실제 Graph DB에 생성되지 않았다. 현재 물리 SSOT는 PostgreSQL FK, 상태 이력, JSONB Metadata와 pgvector다.

8.3 현재 미도입 사유

현재 RAG 범위가 제품 1종, 공식 문서 1개, 승인 청크 7개라 다단계 관계 탐색 이점이 작다.

제품·구독·문의·상태 이력은 PostgreSQL FK와 관계형 Query로 충족한다.

문서 범위 제한은 pgvector Metadata Filter와 Runtime 정책 검증으로 처리한다.

Graph DB를 추가하면 이중 쓰기·동기화, 권한, Backup·복구, 배포와 SSOT 충돌 비용이 생긴다.

4주차 MVP에서는 팀 DB RAG와 Backend E2E 기준선 확정이 우선이다.

8.4 재검토 조건

제품·부품·증상·원인·조치 관계가 크게 확장되고, 3-hop 이상의 경로 질의와 관계 설명 가능성이 실제 요구로 확인되며, PostgreSQL Query의 복잡도·지연시간이 허용 범위를 넘을 때 별도 PoC로 재검토한다.

9. 재현 명령과 환경변수

9.1 AI 환경 확인

.\ai\.venv\Scripts\python.exe --version .\ai\.venv\Scripts\python.exe -m pip check .\ai\.venv\Scripts\python.exe -m pytest ai\tests\unit -q

9.2 개인 격리 DB 검증

$env:AI_VECTOR_DSN='<개인 격리 PostgreSQL DSN>' $env:AI_EMBEDDING_REVISION='5617a9f61b028005a4858fdac845db406aefb181' $env:AI_VECTOR_DISPOSABLE_CONFIRM='DISPOSABLE_ONLY' .\ai\.venv\Scripts\python.exe -m ai.scripts.initialize_disposable_vector_schema .\ai\.venv\Scripts\python.exe -m ai.scripts.build_vector_index .\ai\.venv\Scripts\python.exe -m ai.scripts.verify_pgvector_runtime .\ai\.venv\Scripts\python.exe -m ai.scripts.benchmark_pgvector_latency --cold-runs 3 --warm-runs 30 .\ai\.venv\Scripts\python.exe -m pytest ai\tests\integration\test_pgvector_runtime.py -v

9.3 팀 DB 검증

| 단계 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 1 | Backend가 pgvector Extension과 ai_rag_chunks Schema를 Migration으로 적용한다. |
| 2 | 최소 권한 AI_VECTOR_DSN을 Secret으로 전달한다. |
| 3 | AI는 승인 청크 UPSERT와 검색만 실행하며 Schema DDL을 실행하지 않는다. |
| 4 | 동일 Dataset으로 회귀 평가하고 Backend 저장·EvidenceCard E2E를 확인한다. |
| 5 | DSN·비밀번호를 문서·Git·로그에 기록하지 않는다. |

10. 제출 판정과 후속 Gate

| 완료 기준 | 판정 | 근거·조치 |
| --- | --- | --- |
| 사전학습 모델 적용 구분 | 충족 | 직접 학습·파인튜닝 미수행 명시 |
| 모델·Revision·Dimension | 충족 | 재현 정보 기록 |
| pgvector 적재·검색 | 조건부 충족 | 격리 DB 이력만 존재 |
| 검색 정확도 | 조건부 충족 | 소규모 12 Case·7 Chunk 한계 |
| 응답 속도 | 조건부 충족 | 격리 단일 사용자 기준선 완료 · 팀 DB·HTTP·동시성 별도 |
| 13번째 정책 Case | 미충족 | Data Owner 승인·실행 결과 필요 |
| 계약 Canonical Hash | 불일치 | 공통 규칙 확정 후 갱신 |
| Graph DB | 미도입 사유 충족 | 노드·엣지는 논리 설계안 |
| 팀 DB·Backend E2E | 미충족 | 협업 완료 후 상태 갱신 |

최종 결론 본 문서는 제출 가능한 기술 결과서 형식을 갖췄지만, 공식 통합 완료 보고서는 아니다. 현재 증거로 확정 가능한 것은 사전학습 모델 적용, 개인 격리 pgvector 검색·간이 응답속도 기준선이며, 팀 DB·HTTP/Backend E2E·동시 부하·13번째 정책 Case·Canonical Hash는 후속 Gate다.

11. 근거 파일

docs/submission/AI_사전학습모델_VectorDB_적용결과서.md

ai/evaluation/reports/official_mvp_baseline_20260803.json

ai/evaluation/reports/pgvector_verification.json

ai/evaluation/reports/pgvector_latency_baseline_20260806.json

ai/configs/index_manifest.json

ai/configs/retrieval_policy.yaml

data/config/rag/jac104_chunks.json

data/config/rag/jac104_retrieval_cases.json

data/processed/structured/rag/mvp/rag_verified_sample.jsonl

ai/scripts/build_vector_index.py

ai/app/integrations/vector_store/vector_store.py