SK 네트웍스 Family AI 29기 : 정수기 딜러팀 프로젝트 기획서

| 산출물 단계 | 기획 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 7. 22. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN29-FINAL-4TEAM |
| 작성 팀원 | 윤승혁 |

1. 프로젝트 주제

1-1. 프로젝트 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 정수기 구독 고객 케어 및 A/S 업무 지원 시스템 |
| 연계 기업 | SK인텔릭스, SK인텔릭스서비스 |
| 핵심 사용자 | 정수기 구독 고객, 고객센터 상담사, 방문기사, 서비스 운영 담당자 |
| 기본 MVP 제품 | 상품 코드 WPUJAC104DWH / 매뉴얼 적용 모델 WPU-JAC104D·WPU-JCC104D REV.00 |
| 후속 확장 제품 | 상품 코드 WPUIAC425SNW / WPU-IAC425 REV.02 |
| MVP 지원 대표 증상 | 출수량 저하, 물맛·냄새 이상, 제품 누수, 냉·온수 온도 이상(4종) |
| 대표 시연·첫 수직 검증 | WPU-JAC104 계열 + 출수량 저하 / SYN-JAC104-002 · DEMO-INQ-002 |

1-2. 주제 정의

기존 정수기 구독 고객이 제품 증상을 한 번 입력하면 제품·관리 이력과 공식 문서 근거를 바탕으로 안전한 다음 행동을 안내하고, 상담이 필요한 문의를 고객 답변·자가조치·위험도·근거와 함께 상담사와 방문기사에게 연결한 뒤 처리 결과와 후속 해결 여부를 동일 문의 ID에 되돌리는 LLM·RAG 기반 업무지원 시스템이다.

본 기획서의 고객·상담·방문 사례는 실제 개인정보나 실제 업무 기록이 아니라 요구사항과 공개 공식 자료를 바탕으로 구성한 합성 시나리오이다. 실제 문의 빈도·처리시간·만족도·비용 절감 효과를 입증하는 자료로 사용하지 않는다.

1-3. 핵심 서비스 범위

• 제품·구독·케어 일정 조회 및 고객 제품 정보 등록·수정

• 사전 문진, 자연어 증상 입력, 누락 정보 추가 질문과 증상 구조화

• 위험도·처리 우선순위·현재 사용 안내 상태 판단

• 제품별 공식 매뉴얼·FAQ RAG 검색과 근거 기반 안전 안내

• 상담사용 문의 요약, 방문기사용 사전 점검 리포트 자동 생성

• 상담·방문 결과, 케어 이력, 다음 케어 일정 및 고객 후속 해결 여부 관리

MVP 제외·제약

실제 고객·구독·CRM 시스템 연동, 실제 기사 자동 배정과 방문예약, 외부 알림 채널, 결제·해지·환불은 MVP에서 제외한다. 실제 개인정보와 상담·방문 기록을 사용하지 않으며, AI는 고장 원인을 확정 진단하거나 제품 분해·부품 교체·전기 계통 점검과 같은 위험한 직접 수리를 안내하지 않는다.

1-4. 대표 이용 시나리오

WPUJAC104DWH를 사용하는 고객이 “정수 물줄기가 평소보다 약하고 한 컵을 받는 시간이 길어졌다”고 입력하는 상황을 대표 시나리오로 설정한다.

1. 고객이 등록된 정수기와 최근 관리 이력을 확인한다.

2. 자연어로 출수량 저하 증상을 입력한다.

3. 시스템이 다른 수전 사용, 온수 사용, 필터 교체 시기 등 누락 정보만 추가로 질문한다.

4. 답변을 구조화하고 위험도와 현재 사용 안내 상태를 판단한다.

5. WPU-JAC104D REV.00 매뉴얼 38쪽의 공식 근거를 검색한다.

6. 고객이 공식 범위의 자가확인을 수행하고 결과를 입력한다.

7. 증상이 지속되면 상담 요약과 방문기사용 사전 점검 리포트를 생성한다.

8. 방문 결과와 고객의 최종 해결 여부를 동일 DEMO-INQ-002에 반영한다.

2. 문제 정의

2-1. 현재 상황

| 사용자 | 현재 겪는 문제 | 업무·경험상 영향 |
| --- | --- | --- |
| 고객 | 문진·상담·방문 단계가 바뀔 때 제품·증상·자가조치 내용을 반복해 설명한다. | 문의 피로, 정보 누락, 현재 상태와 다음 행동의 불명확성 |
| 상담사 | 제품·관리 이력과 공식 매뉴얼을 다시 찾고 기사 전달 내용을 재정리한다. | 상담 준비 지연, 반복 질문, 응대 편차 가능성 |
| 방문기사 | 고객·상담 단계의 확인 내용과 우선 점검 항목을 방문 전에 충분히 받기 어렵다. | 현장 재확인, 준비 누락, 점검 시간 증가 가능성 |
| 운영 담당자 | 문의·상담·방문·후속 결과의 상태와 예외를 한 흐름으로 보기 어렵다. | 지연·예외 탐지와 처리 결과 추적의 어려움 |

2-2. 핵심 문제

사용자와 처리 단계가 바뀔 때 제품 정보, 관리 이력, 고객 증상, 추가 답변, 수행 조치, 공식 근거와 처리 결과가 동일 문의 ID를 중심으로 이어지지 않는 정보 단절 때문에 동일한 설명·검색·확인이 반복된다.

2-3. 구조적 원인

1. 고객의 자연어 증상이 발생 시점·출수 종류·동반 증상·수행 조치 등 업무 필드로 구조화되지 않는다.

2. 제품·케어 이력, 공식 문서 근거와 고객 답변이 상담·방문 단계에서 연속적으로 재사용되지 않는다.

3. 공식 근거가 충분한 일반 문의와 위험·근거 부족·미해결 문의를 구분하는 공통 기준이 부족하다.

4. 상담 결과와 방문 결과, 고객의 최종 해결 여부가 원 문의로 환류되지 않아 전체 처리 흐름을 추적하기 어렵다.

2-4. 해결 방향

| 기존 문제 | 프로젝트 대응 |
| --- | --- |
| 고객의 반복 설명 | 최초 증상과 추가 답변, 자가조치 결과를 동일 문의 ID에 누적한다. |
| 상담사의 반복 질문·검색 | 제품·이력·증상·위험도·조치·공식 근거를 상담용 요약으로 제공한다. |
| 기사의 현장 재확인 | 상담 결과와 우선 점검 항목을 방문 전 사전 점검 리포트로 전달한다. |
| 근거 없는 안내 위험 | 지원 모델의 공식 매뉴얼·FAQ에 근거가 있는 조치만 제공한다. |
| 처리 결과 단절 | 방문 결과·케어 일정·고객 해결 여부를 원 문의에 반영한다. |

2-5. 프로젝트 목표

• 고객이 같은 정보를 반복 입력하지 않고 현재 상태와 다음 행동을 이해할 수 있게 한다.

• 상담사가 문의 시작 전에 핵심 정보와 공식 근거를 빠르게 파악하도록 지원한다.

• 방문기사가 현장 방문 전에 점검 우선순위와 기존 확인 내용을 준비하도록 지원한다.

• 문의 접수부터 후속 해결 확인까지 상태·근거·결과를 추적 가능한 업무 데이터로 축적한다.

2-6. 문제·기능·검증 연결

| 해결할 문제 | 핵심 기능 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| 고객의 반복 설명 | 원문·추가 답변·자가조치 결과를 동일 문의 ID에 누적 | 상담·방문 단계에서 동일 정보가 유지되는지 확인 |
| 상담사의 반복 검색·재정리 | 제품·관리 이력·공식 근거가 포함된 상담 요약 | 요약 필수 정보 누락과 근거 페이지 일치 여부 확인 |
| 기사의 현장 재확인 | 상담 결과와 우선 점검 항목이 포함된 사전 리포트 | 상담 기록과 기사 리포트의 사실 일치 여부 비교 |
| 위험한 자가조치 가능성 | 규칙 기반 위험 분기와 공식 근거 범위 제한 | 위험 시나리오가 일반 안내보다 상담으로 우선 전환되는지 확인 |
| 처리 결과 추적 단절 | 방문 결과와 고객 후속 확인을 원 문의에 반영 | 문의·방문·케어·상태 이력이 하나의 ID로 연결되는지 확인 |

3. 시장조사 및 BM 분석

3-1. 시장조사 범위

시장조사 대상은 모두 동일한 정수기 시장의 직접 경쟁사를 뜻하지 않는다. SK매직·코웨이는 렌탈·구독 고객지원의 직접 업종 사례, Salesforce·Dynamics 365는 상담·현장서비스 업무 구조의 인접 솔루션, ChatGPT·Dialogflow CX·Amazon Bedrock Knowledge Bases는 자연어 대화·필수값 수집·지식 검색·출처 제공 기능의 기술 벤치마크로 구분한다.

| 범주 | 조사 대상 | 조사 목적 |
| --- | --- | --- |
| 직접 업종·고객지원 | SK매직 고객지원·서비스센터, 코웨이 고객지원 | 정수기 제품·관리·자가점검·상담·A/S의 현재 고객 여정 비교 |
| 인접 업무 솔루션 | Salesforce Service/Field Service, Microsoft Dynamics 365 | 상담 사례·작업지시·기사 인계·현장 결과 관리 방식 벤치마크 |
| AI·RAG 기능 | ChatGPT, Dialogflow CX, Amazon Bedrock Knowledge Bases | 자연어 문맥, 추가 질문, 요약, 검색·인용, 사람 전환 기능 벤치마크 |

3-2. 유사 서비스 분석 요약

| 비교군 | 공식 자료에서 확인한 핵심 | 본 프로젝트 적용 결론 |
| --- | --- | --- |
| 렌탈·구독 고객지원 | SK매직·코웨이는 제품·관리 방식, 공식 도움말, 상담과 A/S 접점을 제공한다. | 기존 접점을 대체하기보다 고객 원문·자가조치·상담·방문·후속 결과를 동일 inquiry_id로 연결한다. |
| 상담·현장 업무 솔루션 | Salesforce·Dynamics 365는 Case, Work Order, 상담 요약, 기사 준비정보와 현장 결과 이력을 연결한다. | 상용 솔루션 전체가 아니라 정수기 특화 고정 요약 스키마와 경량 상담→방문 인계 흐름을 구현한다. |
| 챗봇·AI·RAG 기능 | ChatGPT는 범용 대화, Dialogflow CX는 필수값 수집·분기, Bedrock Knowledge Bases는 청크·메타데이터 기반 검색에 강점이 있다. | 대화·문진·근거 검색·업무 상태를 분리하고, 모델·문서 버전 제한과 위험 규칙은 애플리케이션에서 통제한다. |

따라서 본 프로젝트의 차별점은 시장에 없는 개별 기능의 최초성이 아니라, 정확 모델 식별 → 구조화 문진 → 공식 근거 기반 안내 → 필요한 문의의 상담 전환 → 방문 인계 → 후속 해결 확인을 동일 문의 ID로 연속 관리하는 구조에 있다.

3-3. 핵심 차별점

차별점은 개별 기능의 최초성이나 Agent 개수가 아니라, 기존 구독 고객의 정수기 문의에서 공식 근거 기반의 안전한 자가 해결, 상담이 필요한 건의 선택적 사람 이관, 상담·방문·후속 결과의 동일 문의 ID 기반 연속성을 하나의 P0 흐름으로 구현하는 데 있다.

1. 한 번 입력한 제품·증상·조치 정보를 상담과 방문 단계까지 재사용한다.

2. 제품 모델과 문서 버전을 제한한 공식 매뉴얼 RAG로 근거를 추적한다.

3. 위험 판단은 명시적 규칙이 우선하며, 근거가 없으면 추측하지 않고 상담으로 전환한다.

4. 고객 답변을 상담용 요약과 방문기사용 사전 리포트로 역할별 변환한다.

5. 방문 결과와 고객의 최종 해결 여부를 원 문의에 되돌려 업무 이력을 완성한다.

3-4. BM 정의

본 서비스는 신규 정수기를 판매하거나 기존 구독 고객에게 별도 사용료를 받는 소비자 앱이 아니라, SK인텔릭스의 정수기 구독 고객 접점과 SK인텔릭스서비스의 상담·방문 A/S 업무를 연결하는 기업 내부 및 고객 접점용 업무지원 시스템으로 정의한다.

| 구분 | 대상 | 제공 가치 |
| --- | --- | --- |
| 실제 사용자 | 정수기 구독 고객 | 공식 근거가 있는 안전한 다음 행동, 처리 상태와 후속 결과 확인 |
| 실제 사용자 | 고객센터 상담사 | 제품·이력·증상·조치·근거의 구조화 요약과 방문 전환 지원 |
| 실제 사용자 | 방문기사 | 상담 결과, 위험도, 우선 점검 항목이 포함된 사전 리포트 |
| 실제 사용자 | 운영 담당자(P1) | 상태·전환·지연·예외와 처리 결과의 통합 현황 |
| 경제적 고객 후보 | 고객센터·A/S 운영 조직 | 반복 확인 감소 가능성, 응대 표준화, 추적 가능한 업무 데이터 축적 |
| 도입 결정자 후보 | CX·서비스운영·IT/디지털전환 책임자 | 현업 효과, 데이터·보안, 기술 적용성을 함께 검토 |

3-5. Business Model Canvas 요약

| BMC 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 고객 세그먼트 | 기존 정수기 구독 고객, 상담사, 방문기사, 운영 담당자 |
| 경제적 고객 후보 | 정수기 고객센터·A/S 운영 조직 |
| 가치 제안 | 공식 근거 기반의 안전한 자가확인, 선택적 상담 이관, 기사 사전정보, 결과 환류와 상태 가시성 |
| 채널 | 고객용·상담사용·방문기사용 웹, P1 운영 화면 |
| 핵심 자원 | 공식 매뉴얼·FAQ, 안전 규칙, 공통 ID·스키마, 검색·상태 관리 |
| 핵심 활동 | 공식 자료·버전 관리, 증상·위험 규칙 유지, RAG·응답 품질 검수 |
| 가치 회수 | 응대 표준화와 추적 가능한 상담·방문 데이터 축적 가능성 |
| 비용 구조 | LLM 추론, 검색·저장소, 데이터 QA, 보안·모니터링과 유지보수 |
| 미확정 사항 | 실제 도입 조직, 예산·라이선스·과금 방식, ROI와 사내 연동 범위 |

3-6. 기대 가치와 검증 방향

| 대상 | 기대 가치 | 검증 지표 후보 |
| --- | --- | --- |
| 고객 | 반복 설명 감소, 현재 상태와 다음 행동 이해 향상 | 동일 정보 재입력 횟수, 다음 행동 이해 여부, 해결 여부 |
| 상담사 | 반복 질문·검색·정리 부담 감소 가능성 | 재질문 수, 요약 필수값 충족률, 근거 확인 시간 |
| 방문기사 | 방문 전 준비 수준 향상과 현장 재확인 감소 가능성 | 리포트 누락률, 현장 재확인 항목 수 |
| 운영 조직 | 상태·근거·결과가 연결된 데이터 축적 | 상태 이력 완전성, 예외 탐지 시간, 근거 추적 가능 여부 |

효과 수치는 실제 과업 테스트·인터뷰·운영 데이터 확보 전에는 확정하지 않으며, 본 기획 단계에서는 개선 가능성과 검증 지표를 중심으로 제시한다.

4. 시스템 구성 기획

4-1. 전체 구성

| 사용자별 화면 | 백엔드 API | State Machine | 규칙·AI 오케스트레이터 | LLM·RAG | DB·Vector DB·로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

고객·상담사·방문기사·운영 담당자는 역할별 프론트엔드를 통해 서비스를 이용한다. 백엔드 API는 인증·권한과 데이터 저장을 담당하며, State Machine 서비스가 문의·방문·AI 처리 상태를 통제한다. AI 오케스트레이터는 규칙 모듈, 공식 문서 RAG와 LLM을 순서에 맞게 호출하고 모든 결과와 근거, 오류·재시도 이력을 저장한다.

4-2. 구성 요소

| 구성 요소 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 고객 프론트엔드 | 제품·케어 조회, 문진·증상 입력, AI 안내, 상담 요청, 처리 상태 확인 |
| 상담사 프론트엔드 | 상담 대기 문의 조회, AI 요약·근거 검토, 상담 결과와 방문 전환 등록 |
| 방문기사 프론트엔드 | 방문 목록, 사전 점검 리포트 조회, 방문 결과 등록 |
| 운영 프론트엔드(P1) | 문의·전환·지연·AI 실패·근거 검색 실패 현황 조회 |
| 백엔드 API | 인증·권한, 필수값 검증, 상태 전환, 데이터 저장과 AI 호출 |
| State Machine | 허용 이벤트·가드 조건·상태 전이·후속 작업 통제 |
| 규칙 모듈 | 위험 신호, 우선순위, 현재 사용 안내 상태, 금지 조치 판단 |
| AI 오케스트레이터 | 증상 구조화, 검색, 생성, 검증, 요약·리포트 생성 단계 실행 |
| 관계형 DB | 고객·제품·문의·상담·방문·상태 이력 저장 |
| 문서·Vector 저장소 | 공식 PDF·FAQ 원문과 청크·임베딩·검색 메타데이터 저장 |
| AI·검색 로그 | 모델·프롬프트·검색 근거·오류·재시도와 평가 기록 저장 |

4-3. 핵심 데이터 흐름

| 제품 검증 | 문진·증상 입력 | 구조화·위험 판정 | 공식 문서 검색 | 근거 기반 안내 | 상담·방문 인계 | 결과·후속 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 고객 제품이 지원 모델과 필수값 검증을 통과해야 AI 분석과 RAG 검색을 시작한다.

2. 고객의 최초 입력과 추가 답변을 동일 문의 ID에 누적하고 이미 확인한 내용은 반복 질문하지 않는다.

3. 명시적 안전 규칙으로 위험도와 현재 사용 안내 상태를 먼저 판단한 뒤 제품별 공식 문서를 검색한다.

4. 근거가 충분한 경우에만 안전한 자가조치를 안내하고, 위험·근거 부족·실패·미해결 건은 상담으로 전환한다.

5. 상담 결과는 방문기사용 사전 리포트에 반영하고, 방문 결과와 고객의 해결 여부를 원 문의에 환류한다.

4-4. 상태 관리

| 상태 구분 | 관리 대상 | 예시 상태 |
| --- | --- | --- |
| 문의 진행 상태 | 접수·상담·방문·완료의 업무 단계 | 작성 중, 문진 진행, AI 안내, 상담 대기, 상담 진행, 방문 예정, 완료 대기, 해결 |
| 방문 진행 상태 | 기사 배정과 방문 일정 세부 정보 | 기사 배정 중, 일정 조율 중, 방문 확정, 방문 진행, 방문 완료 |
| AI 처리 상태 | 구조화·검색·생성·검증·실패 처리 | 대기, 구조화 중, 검색 중, 생성 중, 검증 중, 완료, 실패 |

4-5. 구현 원칙

• 업무 상태 변경은 LLM이 직접 수행하지 않고 백엔드 State Machine의 가드 조건을 통과한다.

• 상태 변경과 핵심 데이터 저장을 하나의 트랜잭션으로 처리하고 모든 전이를 이력으로 남긴다.

• 모델 변경, 미지원 제품, 필수 정보 부족 시 검색을 차단하고 상담 연결 또는 확인 필요 상태를 제공한다.

• AI·검색 단계 실패 시 고객 입력과 기존 처리 결과를 유지하고 실패한 단계만 재시도한다.

• 공식 근거와 AI 생성 결과를 화면·DB에서 구분하며 상담사와 기사가 생성 결과를 검토·수정할 수 있게 한다.

5. 모델링 계획

5-1. 모델링 대상

| AI 과업 | 입력 | 출력 | MVP 접근 |
| --- | --- | --- | --- |
| 증상 구조화·추가 질문 | 고객 자연어, 제품 정보, 기존 답변 | 증상 유형·발생 조건·동반 증상·누락 질문 | 고정 JSON 스키마 + LLM 구조화, 필수값 규칙 검증 |
| 위험도·우선순위 분류 | 구조화 증상, 안전 규칙 | 일반·주의·위험, 상담 우선순위, 사용 안내 상태 | 명시적 규칙 우선 + LLM 보조 |
| 공식 문서 검색 | 제품 모델, 구조화 증상, 질문 | 관련 청크, 문서·페이지, 검색 점수 | 모델·세대 메타데이터 필터 + 벡터 검색·재정렬 |
| 고객 안내 생성 | 구조화 증상, 위험도, 검색 근거 | 점검 후보, 안전한 자가조치, 다음 행동 | 검색 근거 범위 내 생성 + 금지 표현 검증 |
| 상담용 요약 | 제품·답변·조치·근거·상태 이력 | 고정 스키마 상담 요약 | LLM 요약 + 필수 필드 완전성 검사 |
| 기사 사전 리포트 | 상담 결과, 관리 이력, 위험도, 근거 | 우선 점검 항목·재확인 필요 항목 | 역할별 템플릿 생성 + 상담사 수정본 반영 |

5-2. 규칙·RAG·LLM 역할 구분

| 처리 주체 | 담당 범위 |
| --- | --- |
| 규칙 모듈 | 위험 신호, 사용 중지 범위, 금지 조치, 상태 전환 가드, 필수값·권한 검증 |
| RAG | 지원 제품의 공식 매뉴얼·FAQ 검색, 페이지·문서 출처와 적용 가능성 반환 |
| LLM | 자연어 구조화, 추가 질문 문장화, 근거 기반 안내, 상담 요약과 기사 리포트 생성 |
| 사람 | 상담 결과·방문 필요 여부·방문 결과 확정, AI 생성 결과 검토·수정 |

5-3. 비교할 실행 구조

| 구조 | 설명 | 장점 | 확인할 위험 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기준선 A: 단일 RAG 오케스트레이션 | 하나의 오케스트레이터가 구조화·검색·생성·검증을 순차 실행 | 구현이 단순하고 호출·상태 관리가 쉬움 | 역할 경계가 약해 오류 원인과 단계별 성능을 분리하기 어려울 수 있음 |
| 제안안 B: 선택형 책임 분리 | 필요한 경우 구조화·검색·안내·인계 책임을 분리하여 선택 호출 | 단계별 검증·재시도와 역할별 출력 통제가 쉬움 | 호출량·지연·상태 관리 복잡도가 증가할 수 있음 |

두 구조는 동일한 LLM, 임베딩 모델, 문서, 입력, 출력 스키마와 평가 데이터에서 비교하며, Agent 수를 늘리는 것 자체를 목표로 삼지 않는다.

5-4. 평가 계획

| 평가 영역 | 주요 지표·검증 내용 |
| --- | --- |
| 증상 구조화 | 필수 필드 정확도, 누락 정보 탐지, 기존 답변 중복 질문 여부 |
| 위험·안전 | 위험 문의 오분기, 사용 중지 범위 정확성, 금지 조치·확정 진단 생성 여부 |
| RAG 검색 | 정답 문서·페이지 포함률, 제품·세대 필터 정확성, 근거 부재 시 보류 처리 |
| 생성 품질 | 근거 일치성, 고객 안내 이해 가능성, 상담·기사 인계 필수 정보 누락률 |
| State Machine | 허용·금지 전이, 권한, 중복 요청, 실패 후 재시도와 데이터 보존 |
| 성능·비용 | AI 처리 p95 10초 이하 목표, 모델 호출량, 토큰 사용량, 단계별 실패율 |

5-5. 검증 시나리오

| 검증 항목 | 확정값 |
| --- | --- |
| 판매 코드·매뉴얼 | WPUJAC104DWH / WPU-JAC104D·WPU-JCC104D REV.00 |
| 대표 시나리오·문의 | SYN-JAC104-002 / DEMO-INQ-002 |
| 대표 증상 | 출수량 저하 |
| 1차 공식 근거 | 사용설명서 38쪽 ‘고장 신고 전 확인하기 > 출수량이 적을 경우’ |
| 검증 범위 | 문진 → 구조화 → 위험 판정 → 공식 검색 → 자가확인 → 상담 → 방문 → 후속 확인 |

• 대표 E2E 검증: SYN-JAC104-002 / DEMO-INQ-002가 고객 입력부터 상담·방문·후속 해결까지 유지되고, WPU-JAC104D REV.00 38쪽 근거가 검색·안내·인계 결과에 일관되게 연결되는지 확인

• 누수 확대·전기 위험 등 위험 신호: 자가조치보다 사용 안내와 우선 상담 전환

• 모델·세대가 맞지 않는 문서: RAG 검색 차단과 상담 연결

• 공식 근거가 충분하지 않은 질문: 판단 보류·상담 필요 상태

• AI·검색 오류 또는 시간 초과: 입력 보존, 단계별 재시도와 수동 처리 전환

• 상담 후 방문 전환과 방문 완료: 상담 수정본의 기사 리포트 반영 및 고객 후속 확인

5-6. 최종 기술 선택 기준

최종 LLM, 임베딩 모델, Vector DB, 재정렬 방식과 책임 분리 수준은 정확성·안전성·응답 지연·호출 비용·구현 난이도를 종합 비교한 뒤 결정한다. 기획 단계에서는 특정 모델을 확정하기보다 재현 가능한 비교 조건과 채택 기준을 먼저 확정한다.

6. 데이터 수집 전략

6-1. 수집 데이터

| 데이터 | 대상·수량 | 활용 목적 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 공식 사용설명서 | WPU-JAC104D·WPU-JCC104D 계열, REV.00, 44쪽 | 제품 기능·증상·안전 조치의 1차 근거, 페이지 출처 제공 | MVP RAG 사용 |
| 후속 확장 사용설명서 | WPU-IAC425 계열, REV.02, 52쪽 | 제빙·출빙·저장고 위생·소음 범위 확장 | MVP 검색 제외 |
| 공식 FAQ 후보 | 정수기 FAQ 119건, 선별 후보 20건 | 모델 코드·세대와 적용 가능성 판정 | 조건부 보조·보류 |
| 검증 RAG 청크 | MVP 7건(p.37~39), 확장 4건 | 검색·답변 생성·안전 분기와 근거 참조 검증 | 검증 완료 범위 사용 |
| 합성 시연 시나리오 | WPU-JAC104D 대표 문의 6건 | UI·상태·상담·방문 흐름 검증 | 팀 자체 생성 |

6-2. 수집·전처리 절차

| 공식 자료 수집 | 원본·출처 저장 | 페이지별 텍스트 추출 | 증상 관련 구간 선별 | 청크·메타데이터 생성 | 시각 검수 | MVP·확장 분리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 공식 웹에서 제품 사용설명서와 FAQ를 직접 수집하고 출처·수집일·버전·페이지 수·파일 해시를 기록한다.

2. Python 3, pypdf, csv, json, hashlib 기반 스크립트로 매뉴얼을 페이지별 텍스트로 추출하고 대표 증상 관련 구간을 선별한다.

3. 판매 코드, 매뉴얼 코드와 제품 세대를 별도 필드로 관리하여 D형·S형 등 다른 세대 문서를 혼용하지 않는다.

4. 핵심 페이지는 PDF 원본과 추출 텍스트를 사람이 시각 검수한 뒤 MVP·확장·시연 데이터로 물리적으로 분리한다.

5. 공식 자료 또는 대상 모델·선별 기준이 변경되면 수집 스크립트를 재실행하고 해시·수량·검증 상태를 갱신한다.

6-3. 주요 파일과 저장 구조

| 파일 | 주요 필드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| manual_pages.jsonl | document_id, product_model, page, text | 공식 매뉴얼 페이지별 원문과 RAG 결과의 원본 페이지 연결 |
| source_inventory.csv | exact_sales_code, version, page_count, sha256 | 출처·버전·페이지 수·파일 무결성 관리 |
| model_document_lineage.csv | query_code, manual_generation, mvp_use | 판매 코드와 매뉴얼 세대의 연결 및 MVP 사용 가능 여부 |
| rag_verified_sample.jsonl | chunk_id, document_id, exact_sales_code, page_refs, applicability | MVP 검증용 공식 근거 청크 |
| rag_expansion_iac425.jsonl | chunk_id, scope_role, page_refs | 후속 확장 모델의 별도 검색 데이터 |
| selected_faq_candidates.jsonl | faq_id, model_code, applicability, verification_status | FAQ 적용성 검토와 사용 보류 관리 |
| demo_scenarios.json | inquiry_id, symptom, expected_state, evidence_refs | 화면·상태·근거 참조 시연과 회귀 테스트 |

6-4. 품질 관리

• PDF·JSONL·CSV 파싱 실패 자료는 검증이 끝날 때까지 전처리 데이터와 RAG 인덱스에서 격리한다.

• 제품 모델 불일치, 출처 미확인, 페이지 참조 오류, 시나리오 근거 오류는 적재 게이트에서 차단한다.

• 중복 문서·청크, 빈 텍스트, 잘못된 페이지 수, 파일 해시 변경과 필수 메타데이터 누락을 검사한다.

• 합성 시나리오는 UI·상태·근거 참조 검증에만 사용하며 실제 문의 빈도·고장률·자가조치 성공률의 근거로 해석하지 않는다.

6-5. 개인정보·저작권 원칙

• 실제 고객 개인정보와 실제 상담·방문 기록은 수집하지 않고 가명·합성 데이터를 사용한다.

• 공식 PDF 원본의 재배포 권한은 확보되지 않았으므로 저장·공개 범위를 분리하고 출처 링크와 메타데이터 중심으로 관리한다.

• 비공식 블로그·커뮤니티 자료는 고객 안내 근거로 사용하지 않으며 공식 근거가 없으면 확인 필요 또는 상담 연결로 처리한다.

• 원본·전처리 데이터·공식 근거 청크·팀 설계 데이터·합성 시나리오를 서로 다른 폴더와 필드로 구분한다.

7. 역할분담(R&R)

7-1. 팀원별 역할

| 담당자 | 담당 역할 | 주요 업무 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 윤승혁 | PM·통합 기획·최종 검수 | 프로젝트 범위·요구사항·용어 통일, 산출물 취합, 일정·품질 관리 | 프로젝트 기획서, 통합 검수 기록, 개발 인계 목록 |
| 최지용 |  |  |  |
| 양정현 |  |  |  |
| 김은진 |  |  |  |
| 이동윤 |  |  |  |
| 한예나 |  |  |  |